Приложение № 3

ПРОЕКТ

развития городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области, основанный на общественных инициативах

Оборудование детской площадки на территории городского поселения город Макарьев по адресу: г. Макарьев, ул. Зеленая

Макарьев 2018 год

I. Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | - обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта; - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; - организация благоустройства территории поселения. |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Оборудование детской площадки на территории городского поселения город Макарьев по адресу: г. Макарьев, ул. Зеленая Адрес: Костромская область, г. Макарьев, между домами № 30 и № 34 |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м | 100 |
| Цель и задачи проекта | - совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения город Макарьев; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городского поселения город Макарьев; - совершенствование эстетического вида городского поселения город Макарьев создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - активизации работ по благоустройству территории поселения, реконструкции систем наружного освещения улиц городского поселения город Макарьев; - развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству территорий; - повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Инициатор проекта | Жители улиц города,Зеленая, частично Дорожная, Ветлужская, Гагарина |
| Заявитель проекта | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района |
| Продолжительность реализации проекта | 3-4 квартал 2018 года |
| Дата начала реализации проекта | 01.06.2018 года |
| Дата окончания реализации проекта | 31.10.2018 года |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей | 576.136 тыс. руб. |
| в том числе за счет средств: |  |
| областного бюджета | 288.068 тыс.руб. |
| бюджета городского поселения | 172.840 тыс.руб |
| внебюджетных источников | 115.227 тыс.руб |
| Целевая группа | Дети, возрастом от 2 до 14 лет |
| численность городского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 107 чел. |
| из них молодежь до 30 лет, человек | 35 |
| количество человек, заинтересованных реализации проекта, человек | 250 |
| в том числе прямо заинтересованных, человек |  |
| косвенно заинтересованных, человек |  |

II. Инициаторы проекта

Описание инициаторов проекта – Инициатором проекта являются жители города Макарьева, проживающие на ул. Зеленая, ул. Ветлужской, ул. Дорожная, ул. Гагарина.

В ходе проведения схода гражданами были приняты следующие решения:

1. Обратиться с предложением по включению объекта в муниципальную программу.

2. Предложить перечень работ по благоустройству объекта, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству:

- установка оборудования детской площадки (качели, карусель,горка, лесенка, спортивная стенка);

-     оборудование песочницы с грибком;

- ограждение площадки по периметру;

- установка, волейбольных стоек с сеткой

- установка освещения на площадке;

- оборудование скамеек.

3. Согласиться с порядком сбора денежных средств на софинансирование.

4. Определить Кучумову Людмилу Сергеевну лицом, которое от имени граждан  уполномочено на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства объекта, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству объекта, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования (далее – представитель).

Описание заявителя проекта – Заявителем проекта является администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района. Юридический адрес: 157460, Костромская область, г. Макарьев, пл. Революции, д. 10

Фактический адрес: 157460, Костромская облать, г. Макарьев, пл. Революции, д. 8.

Обязанности по проекту: Поступившие предложения заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления, не позднее рабочего дня, следующего за днем представления предложения, передаётся  в общественную комиссии по  рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении объекта в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения город Макарьев в 2018 году.

Комиссия:

- осуществляет рассмотрение и оценку предложений заинтересованных лиц на предмет соответствия предложения и прилагаемых к нему документов, возвращает предложение в случаях представление предложения и прилагаемых к нему документов, оформленных с нарушением требований действующего законодательства;

- размещает своё решение на официальном сайте администрации городского поселения город Макарьев в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- в случае выявления несоответствия предложения требованиям предложение с прилагаемыми к нему документами возвращается представителю с указанием причин, явившихся основанием для возврата.

После устранения причины, явившейся основанием для возврата предложения, представитель вправе повторно направить предложение о включении объекта в муниципальную программу. В этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.

В муниципальную программу подлежат включению объекты  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

III. Описание проекта

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения:

Природно-климатические условия городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий городского поселения.

Большие нарекания вызывают благоустройство. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления городского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной муниципальной программы.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей  на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

2. Цели и задачи проекта:

- Повышение уровня комплексного благоустройства территорий городского поселения город Макарьев:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения город Макарьев.

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городского поселения город Макарьев.

- Совершенствование эстетического вида городского поселения город Макарьев, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

- Активизации работ по благоустройству территории поселения.

-  Развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству.

-  Повышение общего уровня благоустройства поселения.

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении.

3. Мероприятия по реализации проекта.

В течение 3-4 квартала 2018 года необходимо организовать и провести:

- расчистка территории, определённой жителями для размещения на ней детской площадки;

- приобретение лицензионного оборудования детской площадки (качели, горка, лесенка, спортивная стенка);

- установка оборудования детской площадки (качели, карусель, горка, лесенка, спортивная стенка + волейбольные стоки с сеткой);

- оборудование песочницы с грибком;

- ограждение площадки по периметру;

- установка освещения на площадке;

- оборудование скамеек.

4. Ожидаемые результаты проекта.

К практическим результатам, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта, следует отнести:

- повышение уровня благоустройства поселения в целом;

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения город Макарьев;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- уменьшение причин возникновения безнадзорности несовершеннолетних детей на территории отдельно взятой улице (переулке) поселения;

Эффективность проекта оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства ГОСТу;

- процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

5. Дальнейшее развитие проекта.

Администрация городского поселения город Макарьев со своей стороны примет меры по дальнейшему развитию проекта после завершения финансирования 2018 года. Ежегодно в бюджете поселения будут закладываться определённые финансовые средства на поддержание детской площадки на ул. Зеленая в актуальном состоянии и развитию проекта в последующие годы:

- организация граждан ул. Зеленая для дальнейшего привлечения их к озеленению площадки, разбивки цветников, дополнительная установка спортивного оборудования (например: установка волейбольной сетки, или баскетбольного мяча, или установка стола для игры в настольный теннис);

- пример организации  детской площадки на ул. Зеленая возможно даст толчок для организации инициатив других улиц и микрорайонов города, а возможно и поселения в целом.

6. Календарный план проекта.

Календарный план выполнения запланированных мероприятий с указанием сроков и ответственных лиц из числа исполнителей проекта. Все мероприятия, которые должны быть осуществлены в рамках проекта, в хронологическом порядке с указанием сроков:

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Разработка Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения город Макарьев в 2018 году | До 22.02.2018 | Ведущий специалист по социальным вопросам администрации городского поселения город Макарьев |
| Доведение информации по народным инициативам до граждан г. Макарьева | до 05.03.2018 | Заместитель главы администрации городского поселения город Макарьев |
| Проведение разъяснительной работы среди населения о Порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения город Макарьев в 2017 году | До 07.03.2018 | Заместитель главы администрации городского поселения город Макарьев, ведущий специалист по ЖКХ и инфраструктуре администрации городского поселения город Макарьев |
| Проведение сходов и собраний граждан для представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения город Макарьев в 2017 году | До 07.03.2018 | Инициативные граждане города |
| Расчистка территории, определённой жителями для размещения на ней детской площадки | До 01.06.2018 | Кучумова Л.С. – представитель общественности |
| Приобретение лицензионного оборудования детской площадки (качели, карусель горка, лесенка, спортивная стенка, волейбольные стоки с сеткой)) | 3 квартал 2018 года | Администрация городского поселения город Макарьев |
| Установка оборудования детской площадки (качели, горка, лесенка, спортивная стенка) | 3 квартал 2018 года | Исполнитель муниципального контракта |
| Оборудование песочницы с грибком | 3 квартал 2018 года | Исполнитель муниципального контракта |
| Ограждение площадки по периметру | 3 квартал 2018 года | Исполнитель муниципального контракта |
| Установка освещения на площадке | 4 квартал 2018 года | Исполнитель муниципального контракта |
| Оборудование скамеек | 3 квартал 2018 года | Исполнитель муниципального контракта |
| Обустройство цветников | 3-4 квартал 2018 года | Кучумова Л.С. – представитель общественности |

IV. Смета расходов по проекту

Вр.И.П. Главы городского

город Макарьев

Макарьевского

муниципального района ____________________________ К.А. ЛОВЧЕВ

(подпись)                                 (ф.и.о.)

М.П.

Согласовано:

Глава Макарьевского

муниципального района

Костромской области       __________________ __________А.А. КОМАРОВ

(подпись)                             (ф.и.о.)

М.П.

# Text boxes

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства, тыс. рублей | Вклад инициатора проекта, тыс. рублей | Общие расходы по проекту, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 50%-0,495 | 20%-0198 30%-0297 | 0,990 |
| Песок природный для строительных работ мелкий | 50%-1,302 | 20%-0,5208 30%-0,7812 | 2,604 |
| Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м, 100 ям | 50%-0,614 | 20%-0,2456 30%-0,3684 | 1,228 |
| Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,2 м, 100 м2 забора | 50%-2,098 | 20%-0,8392 30%-1,2588 | 4,196 |
| Простая окраска масляными составами по дереву стен. ПРИМ. (забор), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 50%-0,689 | 20%-0,2756 30%-0,4134 | 1,378 |
| Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4, шт. | 50%-1,3355 | 20%-0,5342 30%-0,8013 | 2,671 |
| Урна металлическая опрокидывающаяся, шт. | 50%-0,7865 | 20%-0,3146 30%-0,4719 | 1,573 |
| Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; стенка; рукоход; лиана; горка-скат с лестницей, высотой 1,5 м, крыша), шт. | 50%-20,182 | 20%-8,0728 30%-12,1092 | 40,364 |
| Качели двухпролетные на металлических стойках с гибкой подвеской, шт. | 50%-2,6195 | 20%-1,0478 30%-1,5717 | 5,239 |
| Песочница "Квадратик" с крышей, размеры 1850х1850х2500 мм, шт. | 50%-5,4785 | 20%- 2,1914 30%-3,2871 | 10,957 |
| Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м, 100 ям | 50%-0,0435 | 20%-0,0174 30%-0,0261 | 0,087 |
| Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м одностоечных, 1 опора | 50%-0,1065 | 20%-0,0426 30%-0,0639 | 0,213 |
| Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора одинарная длиной 11 м, диаметром в вершине 18 см., шт. | 50%-0,442 | 20%-0,1768 30%-0,2652 | 0,884 |
| Изоляторы линейные штыревые типа РФ-10, 100 шт. | 50%-0,0055 | 20%-0,0025 30%-0,0033 | 0,011 |
| Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-16, шт. | 50%-0,0255 | 20%-0,0102 30%-0,0153 | 0,051 |
| Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением до 35 мм2 вручную, 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 50%-0,033 | 20%-0,0132 30%-0,0198 | 0,066 |
| Установка светильников с лампами люминесцентными, 1 светильник | 50%-0,096 | 20%-0,0384 30%-0,0576 | 0,192 |
| Изоляторы опорные ИОР-10-375 УХЛ, шт. | 50%-0,041 | 20%-0,0164 30%-0,0246 | 0,082 |
| Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 16 мм2, т | 50%-0,0495 | 20%-0,0198 30%-0,0297 | 0,099 |
| Хомуты стальные, кг | 50%-0,0095 | 20%-0,0038 30%-0,0057 | 0,019 |
| Кронштейны, кг | 50%-0,009 | 20%-0,0036 30%-0,00054 | 0,018 |
| Болты с гайками и шайбами строительные, т | 50%-0,009 | 20%-0,0036 30%-0,00054 | 0,018 |
| Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-003 (с плоским стеклом), шт. | 50%-0,5535 | 20%-0,2214 30%-0,3321 | 1,107 |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт. | 50%-0,0001 | 20%-0,0004 30%-0,0006 | 0,002 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 50%-37,0245 | 20%-14,8098 30%-22,2147 | 74,049 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | 50%-0,676 | 20%-0,2704 30%-0,4056 | 1,352 |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ | 50%-0,675 | 20%-0,27 30%-0,405 | 1,35 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 50%-0,001 | 20%-0,004 30%-0,006 | 0,002 |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 50%-0,0005 | 20%-0,0002 30%-0,0003 | 0,001 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | 50%- 0,6775 | 20%-0,271 30%-0,4065 | 1,355 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 50%-36,33 | 20%-14,532 30%-21,798 | 72,660 |
| МАТЕРИАЛОВ | 50%-32,133 | 20%-12,862 30%-19,293 | 64,310 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 50%-1,3315 | 20%-0,5326 30%-0,7989 | 2,663 |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 50%-0,757 | 20%-0,3028 30%-0,4542 | 1,514 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛ РАБОТ - | 50%-38,4185 | 20%-15,3674 30%-23,0511 | 76,837 |
|  | 50%-38,4185 | 20%-15,3674 30%-23,0511 | 76,837 |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 50%-0,0185 | 20%-0,0074 30%-0,0111 | 0,037 |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 50%-39,1145 | 20%-15,6458 30%-23,4687 | 78,220 |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 50%-1,3325 | 20%-0,533 30%-0,7995 | 2,665 |
| к = 6,21 (к текущим ценам) | 50%-0,7575 | 20%-0,303 30%-0,4545 | 1,515 |
| НДС 18% | 50%-242,901 | 20%-97,1604 30%-145,7406 | 485,802 |
| ИТОГО С НДС | 50%-286,623 | 20%-114,6492 30%-171,9738 | 573,246 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | Областной бюджет 286, 623 | За счёт внебюджетных источников - 114,6492 За счёт средств бюджета городского поселения город Макарьев - 171,9738 | 573,246 |