Приложение № 3

ПРОЕКТ

развития городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области, основанный на общественных инициативах

Проведение линии водопровода  на территории городского поселения город Макарьев по адресу: г. Макарьев, Полевой переулок

г.Макарьев 2018 год

I. Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | - повышение уровня комплексного благоуйстройства и санитарного содержания городского поселения город Макарьев, повышение уровня благоустройства жителей города. |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Проведение линии водопровода на территории городского поселения город Макарьев по адресу: г. Макарьев, пер. Полевой Адрес: Костромская область, г. Макарьев, пер. Полевой |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Площадь, на которой реализуется проект (протяженность в метрах) | 165 |
| Цель и задачи проекта | - совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения город Макарьев; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городского поселения город Макарьев; - совершенствование эстетического вида городского поселения город Макарьев; - активизация работ по благоустройству территории поселения, реконструкции систем ы водоснабжения улиц городского поселения город Макарьев; - развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству территорий; - повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Инициатор проекта | Жители улиц города: переулка Полевой |
| Заявитель проекта | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района |
| Продолжительность реализации проекта | 3-4 квартал 2018 года |
| Дата начала реализации проекта | 01.06.2018 года |
| Дата окончания реализации проекта | 31.10.2018 года |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей | 418 206 рублей |
| в том числе за счет средств: |  |
| областного бюджета | 209 103 рубля |
| бюджета городского поселения | 87 823.26 рублей |
| внебюджетных источников | 121 280 рублей |
| Целевая группа | Женщины-пенсионеры возраст от 65 до 85 лет |
| численность городского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 20 чел. |
| из них молодежь до 30 лет, человек | - |
| количество человек, заинтересованных реализации проекта, человек | 20 человек |
| в том числе прямо заинтересованных, человек |  |
| косвенно заинтересованных, человек |  |

II. Инициаторы проекта

Описание инициаторов проекта – Инициатором проекта являются жители города Макарьева, проживающие в Полевом переулке

В ходе проведения схода гражданами были приняты следующие решения:

1. Обратиться с предложением по включению объекта в муниципальную программу.

2. Предложить перечень работ по благоустройству объекта, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству:

- устройство колодцев в железобетонном исполнении;

- устройство водоразборной кологнки на линии;

- устройситво тройника на ценртральной линии в колодце;

- устройство задвижки диаметром 100 мм

3. Согласиться с порядком сбора денежных средств на софинансирование.

4. Определить Ивановскую Татьяну Александровну лицом, которое от имени граждан  уполномочено на представление предложений, согласование проекта благоустройства объекта, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству объекта, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования (далее – представитель).

Описание заявителя проекта – Заявителем проекта является администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района. Юридический адрес: 157460, Костромская область, г. Макарьев, пл. Революции, д. 10

Фактический адрес: 157460, Костромская облать, г. Макарьев, пл. Революции, д. 8.

Обязанности по проекту: Поступившие предложения заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления, не позднее рабочего дня, следующего за днем представления предложения, передаётся  в общественную комиссии по  рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении объекта в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения город Макарьев в 2018 году.

Комиссия:

- осуществляет рассмотрение и оценку предложений заинтересованных лиц на предмет соответствия предложения и прилагаемых к нему документов, возвращает предложение в случаях представление предложения и прилагаемых к нему документов, оформленных с нарушением требований действующего законодательства;

- размещает своё решение на официальном сайте администрации городского поселения город Макарьев в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- в случае выявления несоответствия предложения требованиям предложение с прилагаемыми к нему документами возвращается представителю с указанием причин, явившихся основанием для возврата.

После устранения причины, явившейся основанием для возврата предложения, представитель вправе повторно направить предложение о включении объекта в муниципальную программу. В этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.

В муниципальную программу подлежат включению объекты  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

III. Описание проекта

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения:

Природно-климатические условия городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий городского поселения.

Большие нарекания вызывают благоустройство. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления городского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной муниципальной программы.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей  на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

2. Цели и задачи проекта:

- Повышение уровня комплексного благоустройства территорий городского поселения город Макарьев:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения город Макарьев.

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городского поселения город Макарьев.

- Совершенствование эстетического вида городского поселения город Макарьев, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

- Активизации работ по благоустройству территории поселения.

-  Развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству.

-  Повышение общего уровня благоустройства поселения.

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении.

3. Мероприятия по реализации проекта.

В течение 3-4 квартала 2018 года необходимо организовать и провести:

- прокладку линии водопровода полиэтиленовой трубой диаметром 100 мм длиной 165 метров;

- устройство железобетонных колодцев на сети в количестве 2 штук;

- устройство водоразборной колонки на линии в количестве 1 штука;

- устройство тройника на центральной линии в колодце, устройство задвижек,

- приобретение материалов для производства работ

4. Ожидаемые результаты проекта.

К практическим результатам, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта, следует отнести:

- повышение уровня благоустройства поселения в целом и жителей переулка Полевой, в частности.

Эффективность проекта оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства ГОСТу;

- процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

5. Дальнейшее развитие проекта.

Администрация городского поселения город Макарьев со своей стороны примет меры по дальнейшему развитию проекта после завершения финансирования 2018 года. Ежегодно в бюджете поселения будут закладываться определённые финансовые средства на поддержание водопроводной линии  в актуальном состоянии и развитию проекта в последующие годы:

6. Календарный план проекта.

Календарный план выполнения запланированных мероприятий с указанием сроков и ответственных лиц из числа исполнителей проекта. Все мероприятия, которые должны быть осуществлены в рамках проекта, в хронологическом порядке с указанием сроков:

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Разработка Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения город Макарьев в 2018 году | До 22.02.2018 | Ведущий специалист по инфраструктуре и ЖКХ администрации городского поселения город Макарьев |
| Доведение информации по народным инициативам до граждан г. Макарьева | до 05.03.2018 | Заместитель главы администрации городского поселения город Макарьев |
| Проведение разъяснительной работы среди населения о Порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения город Макарьев в 2018году | До 07.03.2018 | Заместитель главы администрации городского поселения город Макарьев, ведущий специалист по ЖКХ и инфраструктуре администрации городского поселения город Макарьев |
| Проведение сходов и собраний граждан для представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения город Макарьев в 2018 году | До 07.03.2018 | Инициативные граждане города |
| Расчистка территории, определённой жителями для размещения на ней детской площадки | До 01.06.2018 | Ивановская Т.А. – представитель общественности |
| Приобретение лицензионного оборудования для прокладки линии водопровода в пер. Полевом | 3 квартал 2018 года | Администрация городского поселения город Макарьев |
| Прокладка линии водопровода в Полевом переулке | 3 квартал 2018 года | Исполнитель муниципального контракта |

- Смета расходов по проекту

на выполненеие ремонтно-строительных работ по объекту «Прокладка линии водопровода по пер. Полевому в г. Макарьеве  протяженностью 165 м

| №№ | виды работ | ед изм. | количество | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка линии водопровода п/этиленовой трубой диаметр 100 мм | м | 165 |  |  |
| 2 | Устройство колодцев в ж/бетонном исполнении | шт | 2 |  |  |
| 3 | Учстройство водоразборной колонки на линии | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Устройство тройника на центральной линии в колодце | шт | 1 |  |  |
| 5 | Устройство задвижки диаметр 100 мм | шт | 1 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
|  | материалы |  |  |  |  |
| 1 | труба полиэтиленовая диаметр 100мм | м | 165 |  |  |
| 2 | задвижка диаметр 100мм | шт | 1 |  |  |
| 3 | водоразборная колонка | шт | 1 |  |  |
| 4 | кольца железобетоннные | шт | 2 |  |  |
| 5 | цемент | меш. | 2 |  |  |
| 6 | муфты соединений, фланцы 100мм |  |  |  |  |
| 7 | доставка материалов |  |  |  |  |
| 8 | непредвиденные расходы 3% |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ |  |  |  |  |

Вр.И.П. Главы городского

поселения

город Макарьев                  _____________________ _______ К.А.  ЛОВЧЕВ

Макарьевского

муниципального района                         (подпись)                             (Ф.И.О.)

М.П.

Согласовано:

Глава Макарьевского

муниципального района

Костромской области       __________________ __________А.А. КОМАРОВ

(подпись)                            (Ф.И.О.)

М.П.

# Text boxes

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства, рублей | Вклад инициатора проекта, рублей | Общие расходы по проекту, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| прокладка линии водопровода с полиэтиленовой трубой диаметром 100мм длиной 165 метров | 50%- 100650.00 | 21%-42 273.00 29%- 58377 | 201 300.00 |
| Устройство колодцев в жжелезобетонном исполнении | 50%- 1 997.00 | 21%- 838,00 29%-1 158.00 | 3 994.00 |
| Устройство водолразборной колонки на линии | 50%-1 527,5 | 21%- 641.55 29%- 885.95 | 3 055,00 |
| Устройство тройника на центральной линии диаметр 100мм | 50%- 3152.00 | 21%-1324.05 29%-1829.45 | 6305.00 |
| Труба полиэтиленовая димемтр 100мм | 50%-57750.00 | 21%-24225.00 29%-33495.00 | 115500.00 |
| водоразборная колонка | 50%-3 250.00 | 21%-1365.00 29%-1 885.00 | 6500.00 |
| кольца железобетонные | 50%-7 000.00 | 21%-2 940.00 29%-4 060.00 | 14 000.00 |
| плита бетонная с люком | 50%-6300.00 | 21%-2646.00 29%-3654.00 | 12600 |
| муфты соединения, фланцы,болты, хомут, пр. | 50%-9 250.00 | 21%-3 885.00 29%-5365.00 | 18500 |
| доставка материалов | 50%-9 500.00 | 21%- 3 990.00 30%-5510.00 | 19 000.00 |
| Непредвиденные расходы | 50%-4 400.00 | 21%-1 848.00 29%-2552.00 | 8 800.00 |
| ВСЕГО | 50%-209 103.00 | 21%-87 823.26 29%- 121 280.00 | 418206.00 |